
关于武汉市江岸区2022年国民经济和社会
发展计划执行情况与2023年国民经济和
社会发展计划草案的报告
——2022年12月26日在武汉市江岸区第十六届
人民代表大会第二次会议上
武汉市江岸区发展和改革局局长  吴振羽
各位代表： 

受区人民政府委托，向大会报告全区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2022年国民经济和社会发展计划执行情况
2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是新一届区政府开局之年，也是江岸发展历程上极不平凡的一年。在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们认真学习党的十九大和十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，“汉口之心、美好江岸”建设取得新进展。
（一）经济向好基础夯实巩固
经济发展能级提升。坚持稳字当头、稳中求进，不折不扣、及时有力落实稳经济一揽子政策和接续政策措施，有效应对多轮疫情冲击，延续地区经济稳定恢复发展态势，预计全区地区生产总值完成1560亿元，服务业增加值突破1200亿元；地方一般公共预算收入突破103亿元。
有效投资规模扩大。树牢“项目为王”的理念，坚持全要素保障、全链条配套、全过程服务，重大项目实现“一批一库”滚动发展。泰康金融中心、中信泰富滨江金融城、中诚信征信总部大厦、华发外滩荟等17个市级重大项目完成固定资产投资超220亿元，达全年目标任务的200%以上；新开工新荣TOD天街综合体等亿元以上项目35个，总投资达470亿元，超额完成全年目标任务。预计全区固定资产投资超过500亿元。
招商引资成效显著。深入实施头部企业招引行动，累计新签约亿元以上项目超过60个，签约数量领跑中心城区，总签约金额突破700亿元；引进长峡快道等重点企业70家，招引中南地铁传媒等头部企业10家。预计全年招商引资实际到位资金首次突破千亿元，产业项目到位资金突破265亿元。
市场主体量质齐升。深入开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，累计发放纾困贷款191亿元，兑现奖励资金1965万元，新增减税降费及退税缓税28亿元，切实帮助企业纾困解难、降本增效。全年新登记市场主体3.18万户，预计新增“四上”企业180家。
（二）现代产业体系加快构建
主导产业优势加固。高标准编制《江岸区加快推动产业转型升级实施方案》，金融保险、创意设计、商贸物流、文化旅游、生态环保五大产业占GDP比重超五成。全区金融服务业法人及区域总部机构突破100家，金融业增加值规模稳居全市前列；6家创意设计企业进入全市其他营利性服务业企业营收规模百强名单，创意设计产业总营收达200亿元，成功举办武汉设计日“设计之夜”暨发布盛典等设计“云”活动；武汉万象城、潮流盒子X118等重点商业项目盛大开业，迅速成为城市商业新地标，新增商业商务面积35万平方米以上，新增净增限上企业逾百家，全年引入各类首店、旗舰店超过50家，社会消费品零售总额预计完成547亿元；吉庆街入选湖北省非遗特色街区，保安洋行旧址、永利银行旧址蝶变高端酒店；发挥三峡集团的“链主”优势，新引进“三峡系”企业4家，生态环保产业集群化发展趋势明显。
新兴产业布局加速。成功引进中核国宏智慧城市有限公司等3家数字经济重点企业落户江岸。中信数智成功申报省级企业级工业互联网（云）平台，和弦科技等7家企业的10项资源入选2022年武汉市首批数字经济服务资源池。重点建设“智慧分级诊疗平台关键技术研发及示范应用”等11个人工智能应用场景，成功培育小码联城、深捷科技、中信数智等3家企业入选2022年武汉人工智能企业库，组织湖北鹏鲲科技有限公司等10家企业通过人工智能企业认定评估。
楼宇总部实力加强。修订江岸区招商留商奖励办法、制定江岸区总部经济高质量发展实施细则，更大力度招大引强、培优育强，新引进湖北商贸物流集团等各类500强总部3个。楼宇建设取得较大进展，武汉企业天地1号、华润置地大厦等重点商务楼宇投入运营，新增纳税亿元楼宇4栋，亿元楼宇数量达到23栋，三峡总部大楼成为纳税过10亿元楼宇。
（三）发展内生动力显著增强
创新生态开放包容。大力推进“放管服”改革，探索完善建设工程担保体系等3个改革事项被评为全省优化营商环境改革先行区事项，“全生命周期”服务改革、加快释放留抵退税红利助企纾困、发布涉企案件审判情况白皮书等做法得到省市高度肯定，各级主流媒体宣传报道我区改革创新典型经验1200余次，优化营商环境工作考核综合成绩连续四年稳居全市前列。
创新要素协同集聚。出台“高层次人才工程20条”举措，新增留汉大学生2.2万余人，培育市级及以上高层次人才44名，落地院士项目3个，完成5家“科技副总”匹配。加大科创企业金融支持力度，设立5亿元专精特新小微企业基金。加快双创载体建设，银江创业梦工厂（武汉站）众创空间入选国家众创空间，新增市级以上众创孵化平台4家，全区专业型众创孵化载体达到10家，众创孵化空间总面积超过65万平方米。
创新主体释放潜能。建立“科技型中小企业—科技‘小巨人’企业—高新技术企业”的梯次培育路径。新入库科技型中小企业523家，新认定高新技术企业235家，培育长江地球物理探测、金运激光、中电建武汉铁塔、安华智能等15家省级以上专精特新“小巨人”企业。开展科技成果转化对接活动5场，完成技术合同成交额26亿元，预计高新技术产业增加值增长12%。
城区功能品质塑新提质
生态文明增添绿色。强化大气污染综合治理和联防联控，空气优良率达到81.4%。进一步加大水环境治理和水生态修复力度，鲩子湖、塔子湖水质持续稳定在Ⅳ类及以上标准；推进长江入河排污口溯源整治，完成入江入河排污口整治59个。新改建绿地36公顷、各类公园10个，城区绿量持续提升；精心打造湿地花城，打造花漾街区3处、花田花海10公顷，百亩“大地花海”繁花盛开，第39届金秋菊展如期开展。
城区治理智慧高效。不断提高城市精细化管理水平，推进综合执法规范化建设，全面提升市容景观，率先启动垃圾容器专项治理，深入开展生活垃圾分类，加快环卫基础设施建设管理，完成新春垃圾转运站污水处理设施升级，新建垃圾收集屋34座，建成府河湿地公园配套公厕2座。建成充电桩5800个、充电站10座，完成小区内部精细雨污分流改造36个。“智慧燃气”“智慧桥梁”系统实现常态化运行，垃圾分类平台创新融入低值物回收、收运站点管理等模块全城示范。
城市建设有机更新。全区政府投资项目安排159个，总投资355.03亿元，当年计划投入资金36.15亿元；实施社会事业项目共75个，实施基础设施项目共84个。发行地方政府债券资金14.73亿元，主要用于江岸区中小学及幼儿园校园品质提升工程、塔子湖社区卫生服务中心建设项目、五福小路及新兴街棚户区改造项目等46个项目。预计完成征收拆迁64.5万平方米，实现土地储备及供应1239亩。公共设施不断完善，新改建微循环道路10条，完成海绵城市建设工程10项，完工电力通道10.9公里。
社会民生事业全面进步
健康卫生筑牢防线。落实国家二十条、新十条优化防控措施，毫不放松抓好常态化疫情防控。新建市八医院核酸检测PCR实验室，建成15分钟核酸检测服务圈。持续推进新冠疫苗接种，全人群全程接种率达到95.26%。市八医院新院区投入使用，新建7个生物安全二级（P2）实验室和1个加强型生物安全二级（P2+）实验室。
公共服务优化供给。盘活存量租赁住房3828套、建设筹集保障性租赁住房3810套，棚户区改造住房新开工2649套、建成8223套；老旧小区开工改造51个、完工改造62个，治理危房59栋，改造房屋258栋、惠及居民11616户。新开办公办幼儿园6所，新增学位1620个，学前教育普惠率达80.64%；新改扩建中小学校3所，新增学位2880个，普通高中录取率达到70%以上，教育质量稳步提升。
文体生活繁荣发展。开展“云上非遗”“吉庆之星”“大江金岸”等群众性文体活动100余场，满足群众日益增长的文化精神需求。获评省级全域旅游示范区创建单位，吉庆街入选省级非遗特色街区。参加省十六届运动会青少年羽毛球比赛，夺得金牌、奖牌﹑团体总分“三个第一”，新增、更新健身器材350余件,不断完善“12分钟文体圈”。
民生福祉持续增进。扩大社会保障覆盖面，社保净增2.72万人次，发放各类救助金9351.11万元。健全居家养老服务体系，新增家庭养老床位740张，基本养老保险参保率超过99.4%。完善就业服务体系，发放各类就业补贴资金1.32亿元，新增就业2.8万人，登记失业率2.41%，人均可支配收入与经济增长保持同步。
二、2023年国民经济和社会发展的总体要求和主要目标
2023年江岸区国民经济和社会发展的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻党的二十大精神与深入贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神结合起来，按照市委、市政府决策部署和区委要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，自信自强、守正创新，加快建设“汉口之心、美好江岸”，努力打造新时代英雄城市核心引领区！
按照上述总体要求，结合武汉市年度计划初步安排和区“十四五”规划，提出2023年国民经济和社会发展的主要预期目标：
经济发展方面。坚持把高质量发展作为首要任务，推动经济平稳健康运行，实现质的有效提升和量的合理增长。地区生产总值增长不低于7%，社会消费品零售总额增长10%，区级一般公共预算收入增长10%。
创新发展方面。坚持创新驱动发展战略，全力打造创新要素集聚、创新主体活跃、创新氛围浓厚的创新高地。新增创新街区、创新楼宇不少于5万平方米，力争高新技术企业超过600家，高新技术产业增加值增长10%以上，全社会研发经费投入增长10%。
绿色发展方面。坚持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，稳步推进长江高水平保护十大攻坚提升行动，有序推进生态示范区创建。抢抓“双碳”战略机遇，创新环境治理模式，能耗强度下降完成市定目标，推动生态环保产业高质量发展。
社会发展方面。坚持人民立场增进民生福祉，全力建设资源配置合理、人民安居乐业、社会稳定和谐的宜居城区。空气质量优良率完成市定目标，新增就业不少于2.5万人，登记失业率控制在4.5%以内，社保净增1.62万人次，居民人均可支配收入和经济增长保持同步。
三、2023年国民经济和社会发展主要任务
随着党的二十大精神深入贯彻落实、外部红利持续叠加、内部经济结构优化升级等利好因素加速集聚，江岸经济持续健康发展的基础更加牢固，我们要坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以扩大内需为战略基点，坚持系统观念，推动经济平稳健康运行，持续提升城区功能品质，切实保障和改善民生福祉，乘势而上、顺势而为，谱写江岸高质量发展新篇章。
聚焦产业促升级，强化现代产业体系支撑作用
聚焦“531”产业定位，争创高端服务业创新发展示范区。不断推进建设大道金融产业集聚区建设，金融业增加值占GDP比重达到25%以上；打造提升长江左岸创意设计产业集聚区，创意设计企业全年主营收入增长达到15%以上；精心打造国际消费中心城市示范区和全域旅游示范区，外贸进出口增长10%，限上商业主体超过500家，商业综合体总规模达到60万平方米，文化旅游企业全年主营收入增长达到10%。不断提升汉口历史文化中心、武汉现代商贸中心、中部金融保险中心影响力。加快布局环三峡集团生态环保产业集聚区；推动香港路片区全生命周期医疗产业集群发展，促进健康服务业加速生长；加快发展会计审计、法律服务、知识产权、人力资源服务等专业服务业；前瞻布局数字经济、人工智能、量子科技等科创服务业和未来产业，积极支持各类创新业态和应用场景在江岸首发首试。用好产业发展引导基金，创新基金投资、股权投资模式。在充分发掘“三峡系”“长江系”“中信系”等龙头央企资源的同时，兼顾优质“资”的招引和高端“智”的集聚，实现招商引资实际到位资金1000亿元，产业项目到位资金不低于280亿元，外商直接投资（FDI）不少于1亿美元，引进各类行业头部企业不少于10家；新增纳税10亿元楼宇不少于1栋、亿元楼宇不少于2栋；培育各类高层次人才200名以上，新增留汉大学生不少于2.6万人。
聚焦创新添活力，激发市场主体引领作用
加快推动国家双创示范基地在创新创业环境、创业带动就业能力、科技创新支撑能力、创新创业平台服务等方面提档升级，落地一批新型研发机构，提高科技成果转换效率，落地院士专家项目不少于2项，技术合同成交额不少于26亿元。推动江岸经济开发区等重点片区实施园区提档改造、产业转型升级，加快黄浦科技园“腾笼换鸟”，推动岱家山科创城“筑巢引凤”。推进辖区现有众创孵化载体专业化升级，增强平台服务和资源聚合能力，新增市级以上众创孵化载体不少于4家。鼓励制造业企业发展生产性服务业，拓展研发设计、供应链协同、系统解决方案、柔性化定制、全生命周期管理等增值服务，促进制造业企业由提供“产品”向提供“产品+服务”转变。发展研发、设计、检测等生产性服务外包，鼓励电子商务等服务业企业向制造环节拓展，推动供应链金融、信息数据、人力资源等服务创新发展。推进社会信用体系建设，着力打造一流营商环境，持续落实稳增长一揽子政策和接续政策措施，助力各类市场主体降本增效、开拓创新、扩大经营，全年新登记市场主体不少于2万户。
聚焦内需挖潜能，充分发挥消费基础作用
以武汉万象城、天地壹方、潮流盒子等地标性综合体为依托，大力发展首店经济、潮流经济、IP经济，提升智慧商圈发展水平；加快吉庆、二七、后湖等商圈和竹叶山商贸城等专业市场提档升级，培育直播经济、体验消费等新业态、新模式，支持社交电商、网络直播等多样化经营模式，积极创建电子商务示范基地；结合市民需求大力发展“夜间经济”“外摆经营”、共享经济等消费业态，构建分层分类的城市商业格局，发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态，支持线上线下商品消费融合发展，打造“一刻钟便民生活圈”；持续提升传统消费，提高吃穿等基本消费品质，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。联动江岸“五色”文化旅游资源，推动商旅文体、吃住行娱多元融合，扩大文化和旅游、群众体育消费，深入发展在线文娱，释放文旅消费活力。
聚焦项目增后劲，更好发挥投资关键作用
以扩大有效投资稳住全区经济底盘，重点推进新希望华中区域总部、周大福金融中心等续建项目加快建设；固定资产投资完成500亿元左右。做实做细开工保障要素，全力推动塔子湖山姆旗舰店、国药大健康产业总部基地等计划新开工项目如期开工；优化竣工验收服务流程，力争武建光彩国际城一期、华中国际广场二期等一批重点项目竣工达效，为产业发展提供招商载体；盘活储备土地，加快推进西马片、五福路片产业项目落地，确保“好项目不缺土地、好产业不缺空间”。发挥政府投资的撬动作用，全区政府投资项目安排160个，总投资170.25亿元，2023年计划投入资金33.76亿元。其中，社会事业类项目共40个，总投资46.47亿元，2023年计划投入资金6.06亿元；基础设施类项目共120个，总投资123.78亿元，2023年计划投入资金27.70亿元。全区城市更新及房屋征收计划项目12个，其中结转项目6个、新增项目6个，总建筑面积194.34万平方米。
聚焦惠民优供给，稳固民生保障托底作用
打好长江保护修复攻坚战，坚决落实“十年禁渔”，鲩子湖、塔子湖水质稳定在IV类。单位生产总值能耗和二氧化碳排放降低率、主要污染物总量减排完成市定目标，积极推进碳达峰碳中和。大力推进湿地花城建设，坚持增绿提质，新改建绿地完成市定目标。活用中央转移支付和政府债券资金，推进历史风貌区、老旧小区改造等基础设施项目建设，打通百步亭路等微循环道路，推进停车场、充电桩、换电站等配套设施建设。全力做好“保交楼、保民生、保稳定”，确保民生支出占地方一般公共预算支出比重稳定在75%以上；扩大住房租赁市场有效供给，完成棚户区改造不少于550套、危房治理不少于40栋，老旧小区新开工改造不少于36个，力争完成开工45个；落实粮食安全责任制，做好民生商品保供稳价，完善特困人员关爱帮扶；推进健康江岸建设，完善医疗保障“四级经办”体系，加快推进“323”攻坚行动，支持市八医院打造以消化系统疾病诊疗为特色的现代化三甲综合医院，提升江岸区医疗服务水平，着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等多层次医疗健康服务，积极发展“互联网+医疗健康”服务。推动养老事业和养老产业协同发展，加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，新增养老床位200张。完善社会民生基础设施，优化商贸物流设施网络，提升社区公共服务水平，推动家政服务提质扩容。新改扩建中小学校2所、新增学位1845个，新开办公办幼儿园5所、新增学位1350个，完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制，增加普惠托育供给；巩固“双减”成效，推进体育公园、全民健身中心建设，举办特色文化体育活动不少于100场次。
各位代表，完成2023年经济社会发展各项目标，任务艰巨，推动高质量发展，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的大力监督、支持下，以开拓进取、奋勇争先的豪情，蓬勃向上、奋发敢为的士气，攻坚克难、不负使命的决心，全力以赴为武汉打造新时代英雄城市、湖北建设全国构建新发展格局先行区作出新的更大贡献！
附件：1. 江岸区2022年主要经济指标预计完成情况和2023年计划
2. 江岸区2023年政府投资项目计划汇总表
3. 江岸区2023年政府投资项目计划表
4. 江岸区2023年城市更新及房屋征收计划表
附件1

江岸区2022年主要经济指标预计完成情况
和2023年计划
	序号
	指      标
	2022年
	2023年
计划目标建议

	
	
	计划目标
	预计完成情况
	

	1
	地区生产总值增幅
	7%
	1560亿元
	不低于7%

	2
	服务业增加值增幅
	7%
	1200亿元以上
	不低于7%

	3
	规模以上工业增加值增幅
	5%
	1.5%
	不再设置

	4
	社会消费品零售总额增幅
	10%
	2%
	10%

	5
	固定资产投资增幅
	7%
	20%以上
	500亿元左右

	6
	引进投资30亿元以上现代服务业项目数
	2个
	2个
	不再设置

	7
	区级一般公共预算收入增幅
	7.5%
	可比口径5%
	10%

	8
	高新技术产业增加值增幅
	10%
	12%
	10%以上

	9
	外贸进出口
	未设置
	12%
	10%

	10
	招商引资实际到位资金
	未设置
	1013亿元
	1000亿元

	11
	产业项目到资
	未设置
	突破265亿元
	不低于280亿元

	12
	外商直接投资（FDI）
	未设置
	5971万美元
	不少于1亿美元


附件2

江岸区2023年政府投资项目计划汇总表
单位：万元
	序号
	项目名称
	总投资
	2023年计划投资及资金来源

	
	
	
	2023年
计划投资
	区级
财政资金
	上级专项
资金
	地方政府
	其他
资金

	
	
	
	
	
	
	限额内
一般债券
	市列区用区还一般债券
	限额内
专项债券
	市列区用区还专项债券
	

	
	总 计（160个）
	1702519 
	337592 
	37286 
	31590 
	14024 
	
	108300 
	130000 
	16392 

	一
	社会事业类（共计40个）
	464683 
	60562 
	32286 
	5110 
	14024 
	
	8300 
	
	842 

	（一）
	续建项目（27个）
	345711 
	30502 
	9286 
	2110 
	10114 
	
	8300 
	
	692 

	（二）
	新开工项目（9个）
	49220 
	25000 
	20000 
	3000 
	1900 
	
	
	
	100 

	（三）
	前期项目（4个）
	69752 
	5060 
	3000 
	
	2010 
	
	
	
	50 

	二
	基础设施类（共计120个）
	1237836 
	277030 
	5000 
	26480 
	
	
	100000 
	130000 
	15550 

	（一）
	江岸区老旧小区改造（7个）
	102421 
	54064 
	
	26480 
	
	
	17584 
	10000 
	

	（二）
	建设世界一流城市电网建设项目（3个）
	180054 
	41241 
	
	
	
	
	16061 
	16530 
	8650 

	（三）
	区级路网建设项目（7个）
	221921 
	76152 
	
	
	
	
	7252 
	63900 
	5000 

	（四）
	排水供水设施项目（10个）
	68088 
	9062 
	
	
	
	
	4492 
	4570 
	

	（五）
	环卫基础设施项目（1个）
	2399 
	2399 
	
	
	
	
	2399 
	
	

	（六）
	其他项目（5个）
	237146 
	67242 
	
	
	
	
	30342 
	35000 
	1900 

	（七）
	完工收尾项目（86个）
	425807 
	21870 
	
	
	
	
	21870 
	
	

	（八）
	历年城建计划清欠（1个）
	
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	
	


附件3

江岸区2023年政府投资项目计划表
单位：万元
	序号
	项目名称
	项目法人
或项目管理
单位
	建设规模和建设内容
（含项目功能和效益的描述）
	建设
性质
	总投资
	2023年计划投资及资金来源
	2023

年计划
工程进度
	备 注

	
	
	
	
	
	
	2023年
计划投资
	区级
财政
资金
	上级
专项
资金
	地方政府
	其他
资金
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	限额内
一般债券
	市列区用区还一般债券
	限额内
专项债券
	市列区用
区还专项
债券
	
	
	

	
	总计（160个）
	1702519 
	337592 
	37286 
	31590 
	14024 
	
	108300 
	130000 
	16392 
	
	

	一
	社会事业类（共计40个）
	464683 
	60562 
	32286 
	5110 
	14024 
	
	8300 
	
	842 
	
	

	（一）
	续建项目（27个）
	345711 
	30502 
	9286 
	2110 
	10114 
	
	8300 
	
	692 
	
	

	1 
	塔子湖消防站建设工程项目
	区应急管理局
	新建消防综合楼总建筑面积4000平方米，配套建设室外道路、训练场、排水管网、供配电、弱电、照明、消防、绿化等工程。塔子湖消防站建设用地在武汉利成土地储备中心完成土地储备，土地储备成本约1350万。
	续建
	3350 
	1000 
	1000 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	2 
	罗家庄10号C级危房改造
	区房管局
	罗家庄10号第1、2栋C级危房加固排危。
	续建
	180 
	180 
	180 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	3 
	后湖生态花园17栋商铺D级危房、18栋商铺C级危房改造
	区房管局
	后湖生态花园17栋商铺D级危房拆除重建、18栋商铺C级危房加固排危。
	续建
	260 
	260 
	260 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	4 
	科技村小区外墙排危项目
	区房管局
	对科技村小区房屋外墙空鼓部位进行排危处置。
	续建
	150 
	143 
	143 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	5 
	江岸区社会福利院岱家山院区维修改造工程
	区民政局
	改造总面积5056.42平方米，改建床位100张。
	续建
	1394 
	214 
	
	
	214 
	
	
	
	
	完工
	

	6 
	武汉市自然资源和规划局江岸分局技术业务用房改造工程
	武汉市自然资源和规划局江岸分局
	对金牛大厦4号楼1-9层进行改造，涉及总建筑面积6076平方米。主要建设内容：按照档案馆业务用房标准对现有毛坯房进行功能用房改造、水电设备安装和消防改造等。对3-5层用作档案库房部分进行结构加固；对8、9层仅墙面和顶棚进行刷白、地面水泥砂浆处理，暂不投入使用。
	续建
	1500 
	610 
	
	610 
	
	
	
	
	
	完工
	

	7 
	武汉市汉铁高级中学二期综合楼建设项目
	区教育局
	在江岸区百步亭花园后湖大道与百步亭路交汇处武汉市汉铁高级中学JA2规划高1内，拟新建一栋10层综合楼及地下两层车库，地上建筑面积18677㎡，地下建筑11840㎡。
	续建
	17432 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	完工
	

	8 
	江岸区堤角小学教学综合楼改扩建工程
	区教育局
	在江岸区丹水池街堤角小学JA1规划小10内，拟建设一栋教学综合楼，地上建筑面积11000㎡，地下建筑5500㎡。
	续建
	11264 
	2000 
	
	1500 
	500 
	
	
	
	
	完工
	

	9 
	武汉市财贸学校扩建实训综合楼项目
	区教育局
	在后湖街兴业路武汉市财贸学校JA2规划高2内，拟建设一栋实训综合楼，地上建筑面积33000㎡，地下建筑7200㎡。
	续建
	21492 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	完成主体
建设
	

	10 
	江岸区新春村规划初中新建工程
	区教育局
	在江岸区塔子湖街“新春村”改造范围JA3规划初1内，占地面积2.23公顷，拟新建地上校舍24100㎡，地下建筑面积8200㎡的24班初中。
	续建
	26244 
	3800 
	
	
	3800 
	
	
	
	
	完成主体
建设
	

	11 
	江岸区新春村规划小学新建项目
	区教育局
	在江岸区塔子湖街“新春村”改造范围JA3规划小1内，占地面积1.41公顷，拟新建地上校舍16200㎡，地下建筑面积8900㎡的24班小学。
	续建
	19314 
	3200 
	
	
	3200 
	
	
	
	
	完成主体
建设
	

	12 
	武汉市财贸学校体育运动场及地下停车场工程
	区教育局
	对武汉市财贸学校内占地约34802㎡的400m环跑（及附属配套工程）进行改造，并建设约17534㎡的地下停车场，建设约1000㎡的看台。
	续建
	17756 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	平正负零
	

	13 
	武汉市第二中学体育运动场及地下停车场工程
	区教育局
	拟在武汉市第二中学内对总面积约6800㎡的教工宿舍、食堂、人文楼进行拆除腾退，对室外活动场地进行改造（预制型塑胶球场地面约6300㎡、250m预制型塑胶跑道面积约1800㎡、校园景观升级面积约4400㎡），新建7350㎡的地下室停车库及地面出入口，并对电教设备升级改造。
	续建
	28550 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	平正负零
	

	14 
	武汉市实验学校看台及地下停车场工程
	区教育局
	本项目拟对武汉市实验学校占地约24000㎡的400m环跑进行改造，拆除并重新建设使用面积约4000㎡的看台，建设约16000㎡的地下室。
	续建
	18000 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	平正负零
	

	15 
	武汉市育才实验学校开办建设项目
	区教育局
	在武汉市江岸区谌家矶街新建村兴盛路，武汉市育才实验学校内进行二次改造及设备购置。
	续建
	11000 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	完工
	

	16 
	2022年住宅区配建幼儿园开办建设项目
	区教育局
	对江岸区石桥村K1地块配建幼儿园、江岸区澳门佳园配建幼儿园、江岸区新春村K4地块配建幼儿园、江岸区岱山村还建H1地块配建幼儿园、江岸区岱山村城中村改造K1-1地块配建幼儿园、江岸区长江新城产权调换房配建幼儿园等6所配建幼儿园进行二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等。
	续建
	5100 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	完工
	

	17 
	武汉市实验博雅小学扩班扩容建设项目
	区教育局
	对武汉市实验博雅小学教学楼、办公楼的地面、墙面、天棚和卫生间的改造工程。教学楼维修建筑面积约905.16㎡，建筑共两层，高度7.95m。办公楼维修建筑面积约145.66㎡，建筑共两层，高度7.95m。对现有运动场场地中间草坪处更换为人造草皮室外足球场，运动场田赛区和非赛区面层翻新。跑道面层翻新，铺设无缝预制型 SPU 塑胶跑道，操场周边沥青道路面层翻新和排水沟翻新。绿化改造工程，教学楼北边围墙改造工程，路面改造、地面水路改造、屋顶改造以及户外照明改造等。
	续建
	900 
	600 
	
	
	600 
	
	
	
	
	完工
	

	18 
	武汉市第八医院迁建项目
	武汉市第八
医院
	新建医疗综合楼一栋，总建筑面积122,569.66㎡。其中地上裙楼高6层、塔楼高24层，建筑面积76,412.60㎡，地下室2层，建筑面积46,157.06㎡；公用配套工程：给排水、供配电、防雷接地、空调及通风、消防、弱电、污水处理系统、医院专用系统及电梯等。
	续建
	103997 
	8300 
	
	
	
	
	8300 
	
	
	完成项目
审计决算
	

	19 
	武汉市第八医院迁建项目平战结合病房改造项目
	武汉市第八
医院
	本项目拟对住院楼顶部20-24层区域共200张普通床位进行平战结合改造，建筑面积约8313.9平方米。主要建设内容为：住院楼20-24层平面功能调整、屋顶层增设设备基础及风井、外立面、空调通风系统、排水系统、室内装饰的改造。
	续建
	1500 
	342 
	
	
	
	
	
	
	342 
	完成项目
审计决算
	

	20 
	公共卫生业务用房项目
	区卫健局
	总建筑面积 24680.33 平方米的公共卫生业务用房一栋。其中地上建筑面积14982.2 平方米15层），地下建筑面积9698.13 平方米（2 层）。
	续建
	21373
	1800
	
	
	1800
	
	
	
	
	完工
	

	21 
	社区党员群众服务中心提档升级项目
	区民政局、
区国资公司
	
	
	568
	568
	568
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	花桥街道望才里社区党员群众服务中心提档升级项目
	区民政局、
区国资公司
	花桥街道望才里社区达标建设，总面积约970㎡。
	续建
	131 
	131 
	131 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	（2）
	二七街道江码社区党员群众服务中心提档升级项目
	区民政局、
区国资公司
	二七街道江码社区达标建设，总面积约610㎡。
	续建
	83 
	83 
	83 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	（3）
	丹水池街道丹东社区党员群众服务中心提档升级项目
	区民政局、
区国资公司
	丹水池街道丹东社区达标建设，总面积约570㎡。
	续建
	67 
	67 
	67 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	（4）
	塔子湖街道海悦社区党员群众服务中心提档升级项目
	区民政局、
区国资公司
	塔子湖街道海悦社区达标建设，总面积约957.1㎡。
	续建
	146 
	146 
	146 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	（5）
	塔子湖街道华汇社区党员群众服务中心提档升级项目
	区民政局、
区国资公司
	塔子湖街道华汇社区达标建设，总面积约1015㎡。
	续建
	141 
	141 
	141 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	22 
	江岸区视频监控二类点运维服务项目
	区大数据中心
	对原江岸区视频监控二类点一期和二期项目所涉及的3790路视频监控、机房设施及网络链路进行运维。主要运维内容包括前端监控系统、网络传输系统、网络链路租赁、视频管理平台、基础支撑系统、安全体系、日常巡检及驻场服务、公点服务八个方面的运维内容，运维服务期为三年。
	续建
	6677 
	1698 
	1698 
	
	
	
	
	
	
	完成项目总投资的35%
	

	23 
	江岸区视频监控三类点运维服务项目
	区大数据中心
	对原江岸区视频监控三类点项目所涉及的1800路视频监控、机房设备设施及网络链路进行运维。主要运维内容包括前端数据采集系统、网络传输系统、网络链路租赁、硬件支撑及基础软件、街道监控室、基础数平台，安全体系、日常巡检八个方面的运维内容，运维服务期为三年。
	续建
	2393 
	607 
	607 
	
	
	
	
	
	
	完成项目总投资的35%
	

	24 
	江岸区协同办公系统商用密码改造项目
	区大数据中心
	按照商用密码建设标准，完成江岸区协同办公系统数据加密传输改造。项目主要包括签名验签服务器、服务器密码机、安全认证网关等硬件设备采购和协同办公系统接口定制开发等。
	续建
	98 
	98 
	98 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	25 
	江岸区社会治安视频监控系统三期建设项目
	区公安分局
	以城市视频监控平台为基础，新建或补建人脸识别卡口、治安过车卡口、人流密集度计数等数据采集前端；新建智慧运维系统；扩容三期机房，为业务应用提供计算、存储、安全资源；新建视频平台、大数据分析平台，智慧运维平台。
	续建
	20569 
	3000 
	3000 
	
	
	
	
	
	
	第二年

运维
	

	26 
	智慧平安小区
	区公安分局
	智能门禁系统、视频监控系统、周界防范系统、车辆出入管理系统、人员出入管理系统、消防监测系统、电子巡查管理系统、公共广播系统等。
	续建
	4420 
	1502 
	1502 
	
	
	
	
	
	
	第三年

运维
	

	27 
	江岸区全生命周期信息化建设项目
	区行政审批局
	根据省市2022年优化营商环境工作要点和“高效办成一件事”考核要求，搭建企业、个人、工程建设三个“全生命周期”线上服务专区，优化线上人工帮办代办服务，探索电子印章、电子身份码创新应用和智能表单预填等内容。
	续建
	230 
	230 
	230 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	（二）
	新开工项目（9个）
	49220 
	25000 
	20000 
	3000 
	1900 
	
	
	
	100 
	
	

	28 
	江岸区堤角集中隔离点建设项目
	区建设局
	建设集中隔离点一个（3000间隔离间）。
	新开工
	20000 
	13000 
	13000 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	29 
	江岸区二七方舱医院建设项目
	区建设局
	建设方舱医院一个（2000张位）。
	新开工
	10000 
	7000 
	7000 
	
	
	
	
	
	
	完工
	

	30 
	长湖地消防站建设工程项目
	区应急管理局
	新建消防综合楼总建筑面积4000平方米，配套建设室外道路、训练场、排水管网、供配电、弱电、照明、消防、绿化等工程。
	新开工
	2500 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31 
	武汉市第二初级中学（胜利街校区）教学楼等拆除重建项目
	区教育局
	拟在武汉市第二初级中学（胜利街校区）内，对教学楼等进行拆除重建，拆除重建后建筑面积约6881㎡。
	新开工
	3420 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	开工
	

	32 
	江岸区新春村规划小学开办建设项目
	区教育局
	对江岸新春村规划小学进行二次改造。
	新开工
	3300 
	800 
	
	
	800 
	
	
	
	
	开工
	

	33 
	武汉市汉铁高级中学综合楼及操场改建工程
	区教育局
	武汉市汉铁高级中学综合楼地上1-10层改建工程，地上建筑面积18585.94㎡，以及室外操场及周边道路提升改造。
	新开工
	2900 
	600 
	
	
	600 
	
	
	
	
	开工
	

	34 
	武汉市第六中学提档升级建设项目
	区教育局
	对武汉市第六中学德华楼进行整体修缮；信息化智慧校园建设；房屋、院墙及电梯安全整治。
	新开工
	2500 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	开工
	

	35 
	江岸区堤角小学教学综合楼开办建设项目
	区教育局
	对江岸区堤角小学综合楼进行二次改造。
	新开工
	1600 
	500 
	
	
	500 
	
	
	
	
	开工
	

	36 
	2023年江岸区中小学及幼儿园校园品质提升工程
	区教育局
	在江岸区教育系统内实施江岸区中小学及幼儿园校园品质提升工程:学前教育扩大普惠性资源建设及等级园创建；义务教育改善办学条件建设；高中阶段学校改善办学条件建设；部分学校用电增容改造、消防系统改造、绿化建设、屋面检漏、危房排危治理等；专项设施设备购置等。
	新开工
	3000 
	3000 
	
	3000 
	
	
	
	
	
	完工
	

	（三）
	前期项目（4个）
	69752 
	5060 
	3000 
	
	2010 
	
	
	
	50 
	
	

	37 
	武汉市第十六中学教学楼、地下停车场、运动场建设项目
	区教育局
	在该校区东侧新建一栋建筑面积约9000㎡阶梯状教学楼；新建地下3层建筑，总建筑面积约12000㎡，包括新建地下停车场、体育馆、食堂等附属设施，新建200m预制型塑胶跑道及塑胶球场；对原教学楼、综合楼提升改造；东教工宿舍、南教工宿舍及周边建筑拆除，永庆里腾退及修缮。项目同时配套建设供配电、给排水、弱电、暖通、消防等公用设施以及电教设备升级。
	前期
	47844 
	50 
	
	
	
	
	
	
	50 
	办理前期
手续
	

	38 
	塔子湖街社区卫生服务中心建设项目
	区卫健局
	回购3700平方米的房屋并进行装修改造。
	前期
	3510 
	2010 
	
	
	2010 
	
	
	
	
	完工
	

	39 
	十大家村城中村改造（U11地块）医疗卫生和体育健身设施建设项目
	区卫健局
	十大家村城中村改造U11地块（控制用地），净用地面积为6390平方米，其中计容面积为7000平方米的社区卫生服务中心和920平方米的体育健身场馆，另地下室建筑面积为2344.42平方米。
	前期
	7264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	江岸区交通大队业务技术用房
	武汉市公安局江岸分局
	地上12层（含裙楼）、地下2层的业务技术用房，总占地面积18703.83m2。
	前期
	11134 
	3000 
	3000 
	
	
	
	
	
	
	开工
	

	二
	基础设施类项目（共计120个）
	1237836 
	277030 
	5000 
	26480 
	
	
	100000 
	130000 
	15550 
	
	

	（一）
	江岸区老旧小区改造（7个）
	102421 
	54064 
	
	26480 
	
	
	17584 
	10000 
	
	
	

	41
	老旧小区智慧社区建设
	区建投公司
	对符合条件的小区安防设施进行提升，新增老旧小区地面停车位、老旧小区内部增设充电桩、新增快递柜、售水机、改造小区广告位。
	续建
	6820 
	2670 
	
	
	
	
	2670 
	
	
	完成部分
工程
	

	（1）
	老旧小区智慧社区项目一、二、三、四
	区建投公司
	对符合条件的小区安防设施进行提升，新增老旧小区地面停车位、老旧小区内部增设充电桩、新增快递柜、售水机、改造小区广告位。
	续建
	4920 
	1025 
	
	
	
	
	1025 
	
	
	完工
	

	（2）
	老旧小区智慧社区项目五
	区建投公司
	对符合条件的小区安防设施进行提升，新增老旧小区地面停车位、老旧小区内部增设充电桩、新增快递柜、售水机、改造小区广告位。
	续建
	1900 
	1645 
	
	
	
	
	1645 
	
	
	完成部分
工程
	对符合条件的小区内部安防监控、出入口管理及其附属设施设备的提升，提高社区的安全性。小区内部新增充电桩.

	42
	示范片老旧小区（江岸区）综合改造工程（二期）
	市体育旅游集团
区国资公司
	按全要素要求改造泰宁里小区、慈德里小区、三阳村小区、黄兴路3号与5号小区、辅堂里及新成里片小区、平安里及新华里片小区、胜利街308号小区、五福路和五福小路片小区、麟趾小区老旧小区综合改造，黎黄陂路整治提升工程。
	续建
	28840 
	10000 
	
	
	
	
	
	10000 
	
	完成部分
工程
	

	43
	老旧小区二次供水设施改造工程（第一批）
	区房管局
区水务局
	对存在突出问题的供水单元进行整体改造、存在较大安全隐患的楼顶水箱进行更换。
	续建
	11100 
	5374 
	
	
	
	
	5374 
	
	
	完工
	

	44
	2023年江岸区老旧小区改造工程（道路改造六期）
	区房管局
区建设局
	对存在破损、沉陷等病害情况的车行道、人行道、停车位进行修复和改造，改造后的路面高程与现状路面高程进行顺接。此外配合道路维修，对社区的排水设施及其他附属设施进行维修改造，如标线施划，站石、卧石、路缘石，树穴石的拆除及恢复，现状检查井、雨水口的提升加固，更换破损的井盖及雨水箅子、渍水区域增设雨水口及管道等。
	新开工
	5000 
	4500 
	
	
	
	
	4500 
	
	
	完成部分
工程
	

	45
	江岸区“十四五”海绵城市建设项目（建设渠汇水区小区改造）
	区建投公司
区建设局
	通过海绵城市建设，解决雨污混接、局部渍水、径流污染、景观品质差等问题，构建源头减排、控污的海绵社区。
	新开工
	5600 
	5040 
	
	
	
	
	5040 
	
	
	完成部分
工程
	

	46
	老旧小区二次供水设施改造工程（第二批）
	区水务局
	对存在突出问题的供水单元进行整体改造、存在较大安全隐患的楼顶水箱进行更换。
	新开工
	16000 
	10480 
	
	10480 
	
	
	
	
	
	完工
	由区水务局向市水务局申请专项资金。

	47
	2023年老旧小区改造
	区房管局
	改造小区包括：岳飞街10号、江汉村19、21号、长青广场、军需大院、尚德里、太平里、六合花园、永清小区、电信还建楼、同庆阁社区同庆片、同庆阁社区粮食片、青少年宫宿舍、惠东花园、新三巷10-12、交通小区、永清小路3号、赵家条27号、赵家条30号、永清小路11号、邮电新村、天成花园、田园小区、江大路22号、95829部队医院公寓区、军休小区、连城小区、航务一院、二航小区、冷冻五厂、方舟花园、长顺园、汇龙花园、安居苑B区、安居苑C区、安居苑D区、温馨苑CD区等36个小区，改造内容包括加装电梯、供水管道、供电管线、雨污管道、通信管线、道路改造、充电桩建设、照明设施改造、绿化改造、房屋公共区域修缮、实现智慧化改造小区及其他内容。
	新开工
	29061 
	16000 
	
	16000 
	
	
	
	
	
	开工
	2023年新增项目，计划申报上级专项资金16000万元

	（二）
	建设世界一流城市电网建设项目（3个）
	180054 
	41241 
	
	
	
	
	16061 
	16530 
	8650 
	
	

	48
	南京路变电站及电力通道
	市体育旅游集团                     区建设局
	包括南京路变电站、赵家条电力通道、一元路电力通道、京汉大道（江岸区界—新兴街）、京汉大道、新兴街（沈阳路变—黄浦大街）、胜利街（江岸区界—黄浦大街）、沿江大道（黄浦大街—220kV江滩变）等。
	续建
	128387 
	16530 
	
	
	
	
	
	16530 
	
	完成部分工程
	

	49
	江岸区建设世界一流城市电网土建项目（百步亭路、后湖大道电力通道土建工程）
	区土地储备中心
区建设局
	建设百步亭路及后湖大道电力通道相关土建工程。
	新开工
	17300 
	8650 
	
	
	
	
	
	
	8650 
	完成部分

工程
	土地储备成本列支

	50
	江岸区建设世界一流城市电网土建项目（潇湘路变电站、游湖村变电站、塔子湖变电站及石桥一路、文博路、兴业路电力通道）
	区建设局
	包含：潇湘路110千伏变电站土建工程、游湖村110千伏变电站土建工程、塔子湖110千伏变电站土建工程及石桥一路（潇湘路变—文博路）、文博路（石桥一路—兴业路）、兴业路（江岸区界—文博路）电力通道土建工程。
	新开工
	34367 
	16061 
	
	
	
	
	16061 
	
	
	完成部分

工程
	

	（三）
	区级路网建设项目（7个）
	221921 
	76152 
	
	
	
	
	7252 
	63900 
	5000 
	
	

	51
	长湖路（发展大道—解放大道）工程
	区建投公司
区建设局
	长445米，宽15米。
	续建
	8725 
	2090 
	
	
	
	
	2090 
	
	
	完工
	

	52
	历史风貌街区特色街巷
	市体育旅游集团区建设局
	包含一元路、胜利街等21条市政道路。
	续建
	193624 
	63900 
	
	
	
	
	
	63900 
	
	完成部分工程
	

	53
	百步亭路（景秀街—和谐大道）
	区土地储备中心
区建设局
	长357米，宽30米。
	续建
	5776 
	5000 
	
	
	
	
	
	
	5000 
	完成部分工程
	土地储备成本列支

	54
	惠济一路、惠济二路整治提升工程
	区建投公司
区建设局
	整治内容包括：道路改造、强弱电设施改造、给排水设施改造、园林绿化改造、交通设施改造、路灯照明改造。
	新开工
	2162 
	1945 
	
	
	
	
	1945 
	
	
	完工
	

	55
	惠济三路（惠济路—建设大道）工程
	区建投公司
区建设局
	长240米，宽20米。
	新开工
	8500 
	1650 
	
	
	
	
	1650 
	
	
	开工
	

	56
	景阳北路（球场街—澳门路）
	区建投公司
区建设局
	长440米，宽12-15米。
	新开工
	2634 
	1317 
	
	
	
	
	1317 
	
	
	完成部分

工程
	

	57
	澳门西路（苗栗路—景阳北路）
	区建投公司
区建设局
	长85米，宽20米。
	新开工
	500 
	250 
	
	
	
	
	250 
	
	
	完成部分

工程
	

	（四）
	排水供水设施项目（10个）
	68088 
	9062 
	
	
	
	
	4492 
	4570 
	
	
	

	58
	江岸区“留改拆”试点（居民二次供水设施改造工程）
	区水务

和湖泊局
	对存在突出问题的供水单元进行整体改造、存在较大安全隐患的楼顶水箱进行更换。
	续建
	40000 
	3000 
	
	
	
	
	3000 
	
	
	完工
	

	59
	黑臭水体上游管涵清捞专项工程
	区水务

和湖泊局
	对黑臭水体上游管涵进行疏捞清淤。
	续建
	2570 
	513 
	
	
	
	
	513 
	
	
	完工
	

	60
	江岸区张公堤堤顶道路维修工程（一期）
	区水务

和湖泊局
	江岸区张公堤堤顶绿道裂维修，长约2000m。
	续建
	1246 
	354 
	
	
	
	
	354 
	
	
	完工
	

	61
	八厂联防污水提升泵站及压力管道工程
	区水务

和湖泊局
	新建污水泵站一座及压力管道1.5KM。
	续建
	680 
	126 
	
	
	
	
	126 
	
	
	完工
	

	62
	江岸区排水管网非开挖修补试点工程
	区水务
和湖泊局
	对江岸区中一路、黄石路、南京路、京汉大道的部分路段现有雨、污水管道进行非开挖管道修复。
	续建
	1994 
	377 
	
	
	
	
	377 
	
	
	完工
	

	63
	后湖合流小区截污及分流制改造工程（一期）
	区水务
和湖泊局
	对后湖地区14个合流小区进行截污改造，81出混错接点进行纠正。
	续建
	2209 
	23 
	
	
	
	
	23 
	
	
	完工
	

	64
	后湖分流小区阳台污水截流工程（一期）
	区水务
和湖泊局
	对后湖地区42个分流小区的113个混流排口在外部进行应急截污改造。
	续建
	2259 
	75 
	
	
	
	
	75 
	
	
	完工
	

	65
	铭新巷小区地下管网改造工程
	区水务
和湖泊局
	对铭新巷小区内的雨污水管道、混接管道进行分流制改造。
	续建
	143 
	24 
	
	
	
	
	24 
	
	
	完工
	

	66
	历史风貌区（江岸）排水设施更新改造工程
	市体育旅游
集团
区水务和
湖泊局
	对京汉大道、黄浦大街、沿江大道、江汉路围合区域内的排水设施进行更新改造。
	续建
	5254 
	1357 
	
	
	
	
	
	1357 
	
	完工
	

	67
	历史风貌区老旧小区供水、排水改造项目
	市体育旅游
集团
区水务和
湖泊局
	居民住宅二次供水设施、排水设施改造。
	续建
	11734 
	3213 
	
	
	
	
	
	3213 
	
	完工
	

	（五）
	环卫基础设施项目（1个）
	2399 
	2399 
	
	
	
	
	2399 
	
	
	
	

	68
	三金潭小路及二环线桥下节点周边整治工程
	区城管执法局
	三金潭小路周边道路改造包含机动车道、人行道及附属设施破损维修和排水管线新建；发展大道（唐家墩路～竹叶山环岛）段周边节点改造包含绿化带节点硬化改造。
	新开工
	2399 
	2399 
	
	
	
	
	2399 
	
	
	完成部分
工程
	原项目名称“三金潭小路（兆瑞大道-连接道路）工程”

	（六）
	其他项目（5个）
	237146 
	67242 
	
	
	
	
	30342 
	35000 
	1900 
	
	

	69
	新建公共停车楼
	区建投公司
	新增停车泊位约3300个、充电桩658个，配套商业按停车场20%配比。
	续建
	106551 
	20000 
	
	
	
	
	20000 
	
	
	
	

	（1）
	江岸悦动园林文体停车综合建设项目
	
	
	续建
	60242 
	20000 
	
	
	
	
	20000 
	
	
	完成前期
	

	①
	江岸悦动文体公园项目
	区建投公司
	项目总规划用地面积30401.06平方米，其中体育用地12038.45平方米，公园用地18362.61平方米(面积以实测为准)。其中体育用地拟新建1栋5层文体中心，公园用地建设社区公园。同时，配建室外工程(包含绿化、场地铺装等)、给排水工程、电气工程、消防工程等。
	续建
	41942 
	
	
	
	
	
	
	
	
	完成前期
	

	②
	江岸悦动公共停车场项目/江岸悦动文体公园地下停车场项目
	区建投公司
	项目用地性质为地下复合公共停车场，利用的土地属文体公园项目园林用地地下空间。总用地面积约27.5亩，位于整个地块东侧地下，拟建地下2层公共停车场，与文体中心地下配建2层停车场打通使用。项目建筑面积约2.1万平方米，含商业面积约0.4万平方米。
	续建
	18300 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	其他公共停车楼
	
	新建停车楼工程，包括停车场及配套商业(按照最低标准约占停车场面积20%)。主要建设内容包括:停车楼本身的土建结构、必要的外立面及内部装饰以及暖通空调和水、电、气、消防等设施设备的安装工程。还包括配套的室外水、电、气、消防管网以及广场道路。
	新开工
	46309 
	
	
	
	
	
	
	
	
	完成前期
	

	70
	胜利街等重点路段立面整治工程
	市体育旅游

集团
区国资公司
	胜利街、一元路、车站路、青岛路、南京路等重点路段立面整治。
	续建
	85711 
	35000 
	
	
	
	
	
	35000 
	
	完成部分
工程
	

	71
	老旧建筑（江岸区）一般改造工程
	市体育旅游集团
区国资公司
	老旧电线更换、屋面治漏、结构局部排危15.6万平方米（辅仁里、辅堂里、华新里、平安里、新成里、新华里、友谊街、黄陂一二里、长安里、黎黄陂路、泰宁里片、宁波里片、慈德里片、吉星里片、福忠里片、吉庆街片、先锋里片、金业里片、德安总里片、铭新街片、山川里片、袁家片、进化片、四唯片等24处）。
	续建
	12484 
	
	
	
	
	
	
	
	
	完成部分
工程
	

	72
	江岸区怡和路停车楼（公共停车场）项目
	区建投公司
	占地7.8亩（5220㎡），总建筑面积20800.81㎡，地上六层、地下两层，共设置公共停车泊位480个。
	续建
	15020 
	1900 
	
	
	
	
	
	
	1900 
	完工
	企业自有资金解决

	73
	前期工作项目
	各相关单位
	1.包括城建第三方检查工作经费、城建计划项目前期审查工作经费、建筑工程施工图审查工作经费；储备项目。
2.包括核心片专项债前期项目5项。
	新开工
	17380 
	10342 
	
	
	
	
	10342 
	
	
	
	10342万元为核心片专项债需求，不能用于其他非专项债前期项目

	（七）
	完工收尾项目（86个）
	425807 
	21870 
	
	
	
	
	21870 
	
	
	
	

	74-143
	江岸区核心片专项债收尾项目（70个）
	
	
	
	208173 
	21870 
	
	
	
	
	21870 
	
	
	
	

	（1）
	区建投公司（3）
	
	老旧小区屋顶漏水维修工程、江岸区老旧小区改造（和美社区）、2021年老旧小区改造。
	续建
	33849 
	11087 
	
	
	
	
	11087 
	
	
	项目收尾
	

	（2）
	区建设局（34）
	
	工农兵路（黄浦大街—二七路）综合提升改造工程、九万方路（惠济二路～江大路） 工程、永清街（惠济路～建设大道）工程、文博西路（发展大道～园丰小路）工程、韦桑路（发展大道—工农兵路）工程、园丰小路二期（文博路～还建房小区）、华润片配套项目【原名台北路片区综合改造提升项目】、华泰路（兆瑞大道-健康街）工程、浦达街（解放大道—绿碟路）配套工程、绿蝶路（幸福垸小路—浦达街）配套工程、胜华一路（雷院侧路-发展大道）工程、黄家墩路（东立街—解放大道）工程【原名拥军路（解放大道—东立街）工程】、市八医院配套道路工程、二环线综合整治工程资金、2019年应急项目（社区道路维修改造工程第一期）、2019年应急项目（社区道路维修改造工程第二期）、2019年应急项目（社区道路维修改造工程第三期）、2019年应急项目（社区道路维修改造工程第四期）、江岸区海绵城市建设项目（黄孝河路汇水区）、江岸区海绵城市建设项目（黄孝河后湖汇水区）、江岸区海绵城市建设项目（塔子湖汇水区、兴业路~后湖大道汇水区）、2020年应急项目2020年市级重点工作配套工程（江岸区社区足球场建设项目）、江岸区照明设施改造工程一期（老旧小区及重点道路）、江岸区照明设施改造工程二期（老旧小区及重点道路）、江岸区照明设施改造工程三期（老旧小区及重点道路）、2021年江岸区老旧小区改造工程（道路改造三期）、2021年江岸区老旧小区改造工程（道路改造四期）、2022年江岸区老旧小区改造工程（道路改造五期）、江岸区照明设施改造工程四期（老旧小区及重点道路）、江岸区老旧小区改造工程（综合改造）、2022年应急项目、建设港澳台风情街区道路综合改造（光华路线路整治工程）。
	续建
	142331 
	2921 
	
	
	
	
	2921 
	
	
	项目收尾
	

	（3）
	区水务局（5）
	
	江岸区“留改拆”试点（江岸区2019年老旧社区二次供水设施改造工程）、江岸区“留改拆”试点（江岸区台北街碧波公寓二次供水设施改造工程）、江岸区“留改拆”试点（江岸区聚才社区花西公寓二次供水设施改造工程）、江岸区“留改拆”试点（江岸区西马街惠东小区二次供水设施改造工程）、十大家明渠明改暗工程。
	续建
	4058 
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目收尾
	

	（4）
	区园林局（27）
	
	岱山村U4地块游园、石桥村绿地、塔子湖村U7绿地、塔子湖村U33绿地、解放大道幸福村绿地、菊花布展（2020年）、江岸区花田花海工程、后湖大道绿化改造提升、江岸区支次道路绿化改造提升、游园改造、社区绿道（2019年）工程、江岸区绿道建设（2020年）、2020年应急项目（黄浦路轻轨交汇处地块绿化整治）、江岸区口袋公园建设项目、盘龙立交绿化改造提升、江岸区汉孝铁路沿线绿化景观提升、浦胜街幸福村绿地、花田花海工程、江岸区老旧小区绿化改造提升(2021年)、重大活动上花、公园改造提升、游园改造（2021年）、行道树改造(2021年）、永红村U12绿地、道路绿化改造（2021年）、岱山村绿地、菊花布展（2021年）。
	
	19814 
	3683 
	
	
	
	
	3683 
	
	
	项目收尾
	

	（5）
	区城管局（1）
	
	2021年市政道路维修改造及附属设施整治。
	续建
	8120 
	4179 
	
	
	
	
	4179 
	
	
	项目收尾
	

	144-159
	历史风貌区专项债收尾项目（16个）
	
	
	
	217635 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	区建设局（2）
	
	江岸区老旧小区道路改造工程（历史风貌街区）、青岛路（鄱阳街-沿江大道）道路整治及花街建设工程。
	续建
	9638 
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目收尾
	

	（2）
	区国资公司（9）
	
	中山大道综合改造工程（一元路-江汉路）、兰陵路黎黄陂路等项目环境整治工程、青岛路E地块文创谷园区（平和坊老旧社区改造）、江汉路步行街改造提升工程（立面整治）、卓越示范片区、汉口历史风貌区旧城改造（江岸区）建设规划编制、江岸区“美丽街区、幸福社区”功能提升与景观优化工程（二、三期）、黄石里小区、中山大道621号、山海关路63-65号、大连路44号改造提升项目、示范片老旧小区（江岸区）综合改造工程（一期）。
	续建
	199063 
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目收尾
	

	（3）
	区城管局（5）
	
	汉口历史风貌街区市政道路一般改造、江岸区公务码头高压用电报装工程、江岸区公务码头系泊设施工程、江汉路步行街改造提升工程景观照明、江汉路步行街改造提升工程门面招牌整治。
	续建
	8934 
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目收尾
	

	（八）
	历年城建计划清欠（1个）
	
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	历年城建计划清欠
	各相关单位
	清欠项目总投资649394万元，清欠需求总金额154602.8万元。
1.历年城建项目88项，总投资373391.87万元，清欠总量84069.61万元；
2.军运会项目10项，总投资242129.31万元，清欠总量59787.19万元；
3.城管环保专项债11项，总投资33873万元，清欠总量10746万元。
	
	
	5000 
	5000 
	
	
	
	
	
	
	
	历年城建计划项目清欠资金总需求156503万元，其中包含环保专项债收尾项目总投资24311万元，清欠需求10746万元


附件4

江岸区2023年城市更新及房屋征收计划表
	序号
	项目名称
	建设地点
	占地面积（亩）
	建筑面积
（万平方米）
	储备主体
（原包主单位）
	更新方式
	备注

	1
	保元“1+5”片区（保元里、汉润里、少儿图书馆、巴公房子、三德里及中组部旧址片）
	保元里、汉润里、少儿图书馆、巴公房子、三德里及中组部旧址
	195
	24.04
	武汉旅体集团
	拆除
（腾退）
	结转

	2
	同兴里泰兴里、华江物业、群艺馆片
	汉口历史风貌区
	23.42
	4.51
	武汉旅体集团
	拆除
（腾退）
	结转

	3
	汉口滨江国际商务区七期地块
	东起京广铁路走廊、南至汉堤路、西临解放大道、北达新湖街
	1294.69
	81.83
	武汉市土地整理
储备中心
	拆除
	结转

	4
	洞庭小路地块
	汉口历史风貌区
	4.46
	1.3
	江岸区土地整理储备中心
	拆除
（腾退）
	结转

	5
	五福路片
	北至金涛五福大厦，南至五福路，西至胜利街，东至沿江大道
	10
	3.46
	江岸区土地整理
储备中心
	拆除
	结转

	6
	新兴街三期
	北邻新兴街，东临中山大道，南临塘新社区，西邻京汉大道
	11.55
	2.75
	江岸区土地整理
储备中心
	拆除
	结转

	7
	湖边坊地块
	澳门路与光华路交汇处
	91.8
	12.55
	江岸区土地整理
储备中心
	拆除
	新增

	8
	下陈家湖扩大地块
	北临解放公园路，东临解放大道，南临澳门路，西临绿缘路
	112.5
	20.6
	武汉市土地整理储备中心（武汉地铁集团）
	拆除
	新增

	9
	武汉金属压延厂扩大地块
	江大路与育才小路交汇处
	10 
	3
	武汉市土地整理
储备中心
	拆除
	新增

	10
	竹叶山中环商贸城
	井南大道以北，三金潭立交东南侧
	400
	25.5
	市城市更新公司
	拆除
	新增

	11
	水务局片
	市水务局片区
	53
	11.32
	市城市更新公司
	拆除
（腾退）
	新增

	12
	头道街C地块扩大片
	解放大道与韦桑路交汇处
	15.8
	3.48
	武汉市土地整理储备中心（武汉地铁集团）
	拆除
	新增

	合计
	/
	/
	2222.22
	194.34
	/
	/
	/


1
—— 14 ——


